INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(do projektu budowlanego i pozwolenia na budowę)

OBIEKT BUDOWLANY: ROBOTY DROGOWE

ADRES BUDOWY:    Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201.

INWESTOR:  Gmina Narew, Wójt Gminy Narew

1.   Zakres robót:

Budowa ulicy będzie polegała na wykonaniu robót:

- wytyczenie drogi w pasie drogowym

- wykonaniu robót ziemnych, korytowania i remontu odwodnienia

- remont odwodnienia, studnie ściekowe, studzienki, rów odparowujący

- wykonanie podbudowy z kruszywa stab.mech.

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej

- wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników

- prace porządkowe.

2.  Istniejące obiekty budowlane:

  - Istniejąca droga pomiędzy liniami rozgraniczającymi.

  - Istniejąca droga z urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi (kable telekomunikacyjne i energetyczne, sieć wodociągowa, kanał deszczowy i sanitarny).

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania:

  - Linia kablowa telekomunikacyjna

  - Linia energetyczna napowietrzna i doziemna

  - Wodociąg

  - Kanał sanitarny i deszczowy

  - Droga

Przy wykonywaniu robót ziemnych zachodzi możliwość uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych – roboty ziemne w staniej fazie wykonać ręcznie, o robotach powiadomić odpowiednie służby.  W/w uzbrojenie nie koliduje z projektowaną drogą.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

  - Ryzyko przy prowadzeniu robót nawierzchniowych związanych z ułożeniem kostki betonowej, ustawianiu krawężników i obrzeży,

  - Ryzyko przy prowadzeniu robót ziemnych

  - Ryzyko wypadków drogowych (praca przy równocześnie występującym ruchu drogowym, najechanie sprzętem budowlanym),

  - Ryzyko wypadków drogowych przy ruchu pieszych jezdnią (najechanie sprzętem budowlanym),

  - Ryzyko uszkodzenia innych instalacji podziemnych (kabel telefoniczny, linia energetyczna,  sieć wodociągowa)

- Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 4.1 do 4.4, oraz udzielić instruktażu szczegółowego i indywidualnego z zakresu prowadzonych robót (dokonanie wpisu do dziennika budowy).

  - Szczegółowe poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach w czasie realizacji robót,

  - Przedstawienie metod zapobiegania zagrożeniom – przestrzegać norm i uwag zawartych w uzgodnieniach,

  - Przedstawienie metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,

  - Uwagi – W oparciu o powyższe informacje kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

  - Zaleca się prace związane z realizacją robót drogowych  prowadzić przy wykorzystaniu typowych rozwiązań organizacji ruchu na czas budowy.

  - Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny  osobistej oraz  dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

  - Podczas prac przy jezdni ustawić bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujące prace budowlane.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu i osobom wykonującym roboty, wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie środków technicznych użytych do oznakowania elementów uzbrojenia podziemnego. Roboty prowadzić tak, aby nie spowodować uszkodzeń tych urządzeń.

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w tracie prac, w należytym stanie wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia robót. Po zakończeniu robót teren powinien zostać uprzątnięty.

Niezależnie od innych przepisów, wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP dotyczących wykonawstwa robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

7  Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w miejscu gdzie występuje ruch lokalny pojazdów. W ciągu dnia występuje na niej małe natężenie ruchu kołowego i pieszego. W godzinach  nocnych ruch zanika prawie całkowicie.

Teren budowy należy zabezpieczyć zgodnie z:

- Ustawa z dnia 20czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami”.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz.U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr .....).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. „w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393).

8  Uwagi końcowe:

Przygotowanie odwodnienia, podbudowy i wykonanie nawierzchni będzie odbywało się przy całkowitym zamknięciu ruchu lokalnego. Użyte do oznakowania robót znaki powinny mieć tablice z folii odblaskowej. Zabezpieczenia i oznakowanie robót powinny być dopasowane do występujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym  a także zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu i osobom wykonującym roboty.

Przy małej przejrzystości powietrza lub pozostawieniu wykopów na noc, na barierach należy umieścić światła pulsujące, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie.

Do oznakowania robót należy zastosować znaki odblaskowe o grupie wielkości min. średnie. Wykonawca powinien wszelkie prace prowadzić w oparciu o odpowiedni przepisy, dbając zwłaszcza o bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo robotników oraz dbać by w każdym momencie zapewnić przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

9. Podsumowanie:

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy nie jest zobowiązany do sporządzania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, że występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126).